附件2

徐闻县2021年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：徐闻县农业农村局

填报人：陈明国

联系电话：13560526261

填报日期：2022年3月17日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

（一）建设情况：1、猪栏（A）幢1453m2。2、猪栏（B）幢1446m2。3、抽风机20台。4、料仓20m2。5、住舍20m2。6、配电房20m2。7、消毒室16m2。8、深水井1眼。9、高压线路80米。10、低压（三相四线BL-250mm2220米。11、250KW变压器1台。12、猪栏内水电系统2幢。13、降温水帘2幢。14、不锈钢猪槽30个。15、平地整改8亩。16、100KW发电机组1台。17、自动送料系统2套。18、配电柜4套。其中：猪栏（A）幢1453m2、猪栏（B）幢1446m2、抽风机20台为省财政补助资金

（二）资金使用情况1、猪栏（A）幢1453m2造价94万元。2、猪栏（B）幢1446m2造价94万元。3、抽风机20台造价12万元。4、料仓20m2造价3.5万元。5、住舍20m2造价3.5万元。6、配电房20m2造价4.5万元。7、消毒室16m2造价3.5万元。8、深水井1眼造价2.5万元。9、高压线路80米造价16万元。10、低压（三相四线BL-250mm2220米造价5.5万元。11、250KW变压器1台造价28万元。12、猪栏内水电系统2幢造价12万元。13、降温水帘2幢造价10万元。14、不锈钢猪槽30个造价24万元。15、平地整改8亩造价12万元。16、100KW发电机组1台造价28万元。17、自动送料系统2套造价48万元。18、配电柜4套造价10万元。其中：猪栏（A）幢1453m2造价94万元、猪栏（B）幢1446m2造价94万元、抽风机20台造价12万元，共计200万元为省财政补助资金。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年收到省级涉农资金50万元；收到省级资金后，6月1日，县（市、区）涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全县（市、区）的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，县（市、区）涉农办于7月8日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。]

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出50万元，执行率为100%，

1.成立项目管理小组

2.制定项目方案实施制度

3.加强汇报总结工作

4.财务监管保障

5.技术保障

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

项目建成后，预计年出栏生猪5000头，年产值达到2000万元，加快标准化改造升级，推进生猪标准化规模化养殖，加快推进养殖方式转变，进一步做大做强生猪产业， 促进农民稳定增收，加快推进生猪产业实现突破性发展。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的2021年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

完成2021年出栏生猪5000头，年产值达到2000万元，加快标准化改造升级，推进生猪标准化规模化养殖，加快推进养殖方式转变，进一步做大做强生猪产业， 促进农民稳定增收，加快推进生猪产业实现突破性发展。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。通过生猪标准化养殖场的项目建设，整合项目周边的土地、资本、人才、技术等资源要素，调整升级产业结构、产品结构与品质结构，拓展养殖业产业链，大幅度提高徐闻生猪主导产业的质量与效益，提高肉品及加工制品附加值、市场竞争力和综合经济效益,增加农民收入。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 无

- 六、其他需要说明的问题

- 无