附件2

徐闻县转移支付2021年度

农村生活垃圾处理项目

省级涉农资金绩效自评报告

项目名称：2021年湛江市徐闻县农村生活垃圾处理项目

填报单位：徐闻县农业农村局

填报人姓名：何小飞

联系电话：0759-4878928

填报日期：2022年3月17日

- 绩效目标分解下达情况

根据广东省财政厅《关于提前下达2021年省级涉农统

筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）文

件精神,安排我县农村垃圾处理项目省级涉农资金1400万元,完成全县15个乡镇垃圾分类及转运（含徐城保洁经费）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

县财政局根据全县绩效目标需求将资金划拨到各乡镇财政所，资金到位率100%。按照《关于印发〈广东省农村人居环境整治工程项目审批制度改革工作指导意见〉的通知》（粤乡振组办〔2020〕2号）和《关于印发〈徐闻县农村人居环境整治工程建设项目实施管理细则和资金使用管理办法〉的通知》（徐委振兴组〔2020〕6号）文件要求执行。

(二)总体绩效目标完成情况

完成全县15个乡镇垃圾分类及转运（含徐城保洁经费）,完成率达100%。

（三）绩效指标完成情况

1.数量指标：完成15个乡镇生活垃圾处理，全年完成值达100%；

2.质量指标：生活垃圾处理率达100%；

3.时效指标：资金到位率达100%；

4.成本指标：预算实施的项目成本在预算范围内,成本控制不超预算;

5.经济效益指标：提高资源化利用率达100%；

6.社会效益指标：预期当年完成农村生活垃圾普及率100%;

7.生态效益指标：农村人居环境村庄清洁得到显著改善；

8.可持续影响指标：可持续发展。

三、绩效表现

资金使用绩效。做到垃圾不落地、一日一清，建立垃圾屋、分类垃圾桶。建立健全村收集、镇转运、县处理的生活垃圾转运处理体系。

四、存在问题。

资金投入不足。由于我县财政比较困难，依靠本级财政大幅支持农村垃圾处理难度大，所以，极大程度地制约了农村垃圾处理的进程。

五、保障措施

（一）加强组织领导，健全工作机制。为推动全县农村生活垃圾治理正常化、规范化，不断完善长效生活垃圾收运处理体系，县政府成立了以县长为组长，分管领导为副组长，有关职能部门为主要成员的工作领导小组。

（二）加大宣传力度，提高群众的参与度与积极性。各乡镇（街道）、村委会结合农村“三清理、三拆除、三整治”工作，充分利用广播、宣传栏和演讲等方式，在村委会和各自然村内宣传农村生活垃圾治理的重要性，基本上形成“人人讲卫生、户清理、村转运”的氛围。

（三）加大考核力度，监督垃圾治理工作有序推进。采取“走、查、看”等方式推动乡村生活垃圾治理工作。