附件2

徐闻县前山镇转移支付2021年度

农村生活污水处理项目

省级涉农资金绩效自评报告

项目名称：2021年湛江市徐闻县前山镇农村生活污水处理项目

填报单位：徐闻县农业农村局

填报人姓名：何小飞

联系电话：0759-4878928

填报日期：2022年3月17日

- 绩效目标分解下达情况

根据广东省财政厅《关于提前下达2021年省级涉农统

筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）文

件精神安排前山镇农村生活污水处理项目省级涉农资金347.252326万元,完成85条村庄开展农村生活污水资源化利用入户建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

县财政局根据全县绩效目标需求将资金划拨到各乡镇财政所，资金到位率100%。按照我县出台了《关于印发〈徐闻县2020年农村生活污水治理资源化利用实施方案〉的通知》（徐委办〔2020〕71号）、《关于印发〈广东省农村人居环境整治工程项目审批制度改革工作指导意见〉的通知》（粤乡振组办〔2020〕2号）和《关于印发〈徐闻县农村人居环境整治工程建设项目实施管理细则和资金使用管理办法〉的通知》（徐委振兴组〔2020〕6号）文件要求执行。

(二)总体绩效目标完成情况

完成85条村庄开展农村生活污水资源化利用入户建设，使用率达100%。

（三）绩效指标完成情况

1.数量指标：完成85条村庄开展农村生活污水资源化利用入户建设，全年完成值达100%；

2.质量指标：生活污水处理率达100%；

3.时效指标：资金到位率达100%；

4.成本指标：预算实施的项目成本在预算范围内,成本控制不超预算;

5.经济效益指标：提高资源化利用率达100%；

6.社会效益指标：预期农村生活污水处理率和雨污分流率达100%。提高群众对生态环境保护重要性的认识，大力宣传保护环境的相关政策，提高群众的知晓度和支持度，广泛组织群众，积极参与农村生活污水治理，完善村规民约，倡导节约用水，引导农民群众形成良好用水习惯，从源头减少农村生活污水乱排乱倒的现象

7.生态效益指标：农村人居环境村庄清洁得到显著改善；

8.可持续影响指标：可持续发展。

三、绩效表现

资金使用绩效。通过农村生活污水治理项目的实施，提高群众对生态环境保护重要性的认识，大力宣传保护环境的相关政策，提高群众的知晓度和支持度，广泛组织群众，积极参与农村生活污水治理，完善村规民约，倡导节约用水，引导农民群众形成良好用水习惯，从源头减少农村生活污水乱排乱倒的现象。

四、存在问题。

一是资金投入不足。由于我县财政比较困难，依靠本级财政大幅度支持农村生活污水治理建设难度大，极大限度地制约了农村生活污水治理建设的进程。

二是群众的积极性还未充分调动起来。村民“等靠要”的思想依然存在，出现了“本来是农民的事，农民反而成了局外人”、“干部干一干，群众看一看”的现象。

五、改进意见

一是强化责任落实，落实相关村委会的责任及各职能部门的督促指导责任，确保项目管理到位。建立整改问题清单，对存在问题及时整改。对已完成农村生活污水处理设施建设未投入使用的村庄抓紧通电和调试运营，尽快投入使用并做好后续运维管理；对未完成的村庄加快建设进度，尽快完成农村生活污水处理设施建设，并投入建设。

二是加大宣传力度。加强辖区内农村生活污水治理的工作宣传，强化村(居)民的绿色生态文明意识，充分调动群众参与农村生活污水治理工作的积极性。