西连镇人民政府文件

西府发〔2025〕83号

关于印发《西连镇开展辖区内在建自建房安全专项排查整治工作方案》的通知

各村（社区）、镇直各部门（单位）：

根据工作要求，我镇制定了《西连镇开展辖区内在建自建房安全专项排查整治工作方案》，经镇政府主要领导同意，现印发给你们，各村（社区）、各部门要结合实际，制定具体措施办法，并抓好贯彻落实。

附件：西连镇开展辖区内在建自建房安全专项排查整治工作方案

徐闻县西连镇人民政府

2025年12月9日

附件1

西连镇开展辖区内在建自建房安全专项排查整治工作方案

为深入贯彻落实中央及省、市、县关于安全生产工作的重要部署，深刻汲取近期自建房安全事故教训，切实保障人民群众生命财产安全，结合我镇实际，现制定本方案如下：

一、总体目标

坚持“人民至上、生命至上”原则，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，对全镇范围内所有在建自建房开展拉网式安全排查，全面消除安全隐患，建立健全长效监管机制，坚决防范遏制安全事故发生。

二、排查范围与重点

（一）排查范围

全镇所有在建自建房（含居民自建住宅、经营性自建房、公共设施类自建房等）。

（二）排查重点

1.建设手续：未取得规划许可、施工许可或未按许可内容建设的；

2.结构安全：擅自加层、改扩建，地基基础不稳固，墙体开裂，梁柱变形等；

3.施工安全：未委托专业施工队伍、未落实安全防护措施、违规使用起重设备等；

4.消防安全：消防通道堵塞、电气线路私拉乱接、违规使用易燃材料等；

5.其他隐患：地质灾害隐患点、临水临崖等危险区域建房。

三、组织领导

成立西连镇在建自建房安全专项排查整治工作领导小组，由镇长任组长，驻点领导任副组长，成员包括镇规划办、应急办、消防队等部门全体成员及各村（社区）书记，负责统筹协调、督导检查等工作。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2025.12.9—2025.12.10）

召开全镇动员大会，明确任务分工，印发排查整治方案；

各村（社区）制定具体排查计划，组织排查人员培训。

（二）全面排查阶段（2025.12.11—长期）

以村（社区）为单位，逐户上门排查，填写《在建自建房安全排查表》，并上报镇规划办，镇规划应急办汇总数据建立总台账；

（三）整改整治阶段（2025.12.15—2025.12.19）

对排查出的安全隐患，镇规划办将分类制定整改措施，明确整改责任人、整改期限；对存在重大安全隐患的，规划办将发放整改通知书，要求业主立即停工整改，各成员单位依据属地辖区范围跟踪督促整改，经联合部门验收合格后方可复工；

（四）总结提升阶段（2025.12.20—长期）

总结排查整治经验，完善自建房审批、监管长效机制；

开展“回头看”，巩固整治成果，防止问题反弹。

五、工作要求

（一）压实责任链条

村（社区）落实属地管理责任和监督责任，负责辖区内排查整治具体工作；镇规划办等相关部门落实行业监管责任，加强指导督查；业主（建设方）落实主体责任，主动配合排查整改。

（二）强化宣传引导

通过广播、微信群等方式，广泛宣传自建房安全知识及法律法规，曝光典型案例，形成全社会参与监督的良好氛围。

（三）严格督导问责

镇纪委对排查整治工作开展专项督查，对敷衍塞责、弄虚作假的单位和个人严肃问责；对因工作不力导致安全事故的，依法依规追究责任。